PONUDBENI LIST

- NARUČITELJ:

OPĆINA SUTIVAN,  Trg dr.Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan, OIB: 14934088349

Tel: 021 717 508

Adresa elektroničke pošte: referent.informatičku.podrsku@sutivan.hr

Internet adresa: www.sutivan.hr

- PREDMET NABAVE:

Predmet nabave je nabava izrade projektne dokumentacije idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju knjižnice i čitaonice u kino dvoranu na kat.čest.zem. 9105 k.o. Sutivan;

- ANALIZA I PROVJERA ZADATKA
Razjašnjavanje postavljenog zadatka i osnovnih potreba investitora, do definiranja
projektnog zadatka.
Savjetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslova.
Savjetovanje o pretpostavljenoj opremi, tj. analiza tipske opreme.
Analiza prostorno-planske dokumentacije i definiranje parametara bitnih za izradu projekta
(prostorni plan, zakonska regulativa...).
Fotodokumentacija lokacije te vizura/pogleda sa parcele i prema parceli.
Izrada digitalne 3d podloge terena (vezano uz geodetski snimak parcele).

- KONCEPT
Koncept je prva faza projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta, a bazira se na
prethodnoj analizi i odabiru varijante od strane investitora. Koncept predstavlja odabir
najpovoljnije varijante projektnog programa.
Koncept sadrži sljedeće elemente u mjerilu 1:200 ili 1:100:
• osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu
• osnovna obilježja tlocrtnog rješenja
• osnovne elemente oblikovanja
• osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumeni)
• 3D model volumenske studije i oblikovanja (konceptualno)

- IDEJNI PROJEKT
Izrađuje se na temelju odobrenog koncepta i definiranog te potvrđenog konačnog projektnog
zadatka.
Izrađuje se prema podacima dobivenim od strane investitora glede opreme, materijala i
ostalih specifičnih elemenata koji su bitni za projektiranje.
Idejnim projektom su definirani funkcionalni, oblikovni, tehnički i građevinski uvjeti u mjerilu
1:100.
Idejni projekt sadrži sljedeće elemente:
• tlocrtne dispozicije
• karakteristični presjeci
• karakteristični pogledi
• prijedlog odabira namještaja i rasvjete
• prijedlog obrade ploha podova, zidova i stropova
• koordinacija s ostalim strukama/suradnicima
• 3d vizualizacija objekta s fotomontažom, do 5 slika
Ova faza obuhvaća idejni elaborat (opis i prikaz zahvata u prostoru) kao podlogu za ishođenje
posebnih uvjeta.

- POSEBNI UVJETI
Ishođenje obavijesti o posebnim uvjetima u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt.
Temeljem obavijesti i popisa javnopravnih tijela od kojih je potrebno ishoditi posebne uvjete
izraditi će se potreban broj idejnih elaborata koji će se dostaviti navedenim javnopravnim
tijelima za ishođenje posebnih uvjeta.
Zahtjev za posebne uvjete se predaje digitalno putem sustava eDozvola.

- GLAVNI PROJEKTI
Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje
građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i
određenih zahtjeva i uvjeta.
Glavni projekt potrebno je imati za ishođenje građevinske dozvole, te za gradnju i provedbu
stručnog nadzora.
Glavni projekt se izrađuje na bazi odobrenog idejnog projekta i usklađen je s propisima te
posebnim uvjetima koji su definirani od strane javnopravnog tijela, kao i elaboratima koji su
prethodili njegovoj izradi.
Glavni projekt ne smije odstupati od posebnih uvjeta u parametrima koji su definirani u istim.
Glavni projekt sadrži:
1) ARHITEKTONSKI PROJEKT
2) PROJEKT OZVUČENJA

Zatečeni prostor se sastoji od sanitarnog čvora, prostora knjižnice i čitaonice.
Planirano je objedinjavanje čitaonice i knjižnice u jednu multifunkcionalnu salu koja će se
opremiti po standardu za kino dvoranu (fiksne preklapajuće stolice, platno, ozvučenje, te po
potrebi akustične obloge). Sanitarni čvor će se rekonstruirati i prilagoditi potrebnim
standardima. Sveukupne Brutto površine od 203,00m2.

- PONUDITELJ:

| Broj ponude: |  |
| --- | --- |
| Datum ponude: |  |
| NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA: |  |
| ADRESA PONUDITELJA: |  |
| OIB PONUDITELJA: |  |
| BROJ RAČUNA : |  |
| ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE: |  |
| ADRESA E-POŠTE: |  |
| KONTAKT MOBITEL / TELEFON: |  |
| IME , PREZIME i FUNKCIJA odgovorne/ih osobe/a za potpis Ugovora |  |
| Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) | DA NE |

- CIJENA PONUDE (Cijena ponude izražava se u eurima)

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a: rubriku za PDV ostaviti praznom, a cijenu ponude bez      PDV-a prepisati u rubriku  sa PDV-om.

| Cijena ponude bez PDV-a |  |
| --- | --- |
| Porez na dodanu vrijednost |  |
| Cijena ponude s PDV-om |  |

- ROK VALJANOSTI PONUDE: 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda.

- ROK, UVJETI I NAČIN PLAĆANJA Plaćanje će se vršiti po fazama: 50% nakon potpisa Ugovora i ostatak nakon predaje kompletne dokumentacije u roku od 30 dana od zaprimanja e-računa.

- IME, PREZIME I POTPIS OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE PONUDITELJA:

| M.P. | Ime i prezime: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Funkcija: |  |
|  | Potpis: |  |

U _____________ , dana _________________ 2026. godine